АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.11.2024 г. | д. Выезжий Лог | № 72  |

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета».

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст. 19 Устава Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Выезжелогского сельсовета согласно приложению №1.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 1 к постановлению

 № 72 от 11.11.2024 г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы; | «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  |
| исполнители мероприятий программы; | Администрация Выезжелогского сельсовета |
| разработчики программы; | Администрация Выезжелогского сельсовета |
| главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; | Администрация Выезжелогского сельсовета |
| цели и задачи программы; |  - снижение объемов потребления энергоресурсов; |
|  - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой энергии и питьевой воды; |
|  - организация учета энергетических ресурсов и воды;Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета.- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности- формирование экологической культуры.- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения- увековечивание памяти погибших при защите отечества |
| Целевые индикаторы и показатели результативности; | -Снижение расхода Электроэнергии-Снижение расходов на оплату коммунальных услуг-Затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка)-затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения-Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов- Восстановление воинских захоронений – 1 ед.,- Установка мемориальных знаков -1 ед.,- Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения – 7 ед. |
| Перечень подпрограмм | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2. Охрана окружающей среды
3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети
4. Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета
 |
| этапы и сроки реализации программы; | Программа «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» реализуется в течение 2025 – 2027гг. |
| объемы и источники финансирования; |

|  |  |
| --- | --- |
| Период выделения средств | Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. |
|  | Общий объем | Бюджет краевой | Бюджет района | Бюджет поселения |
| Всего по программе | 4778,27 | 0 | 0 | 4778,27 |
| 2025 год | 2734,77 | 0 |  0 | 2734,77 |
| 2026 год | 1015,85 | 0 | 0 | 1015,85 |
| 2027 год | 1027,65 | 0 | 0 | 1027,65 |

 |
| ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации; |  В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. Обеспечение экологической безопасности населения.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. |
| система организации контроля за исполнением программы. | Администрация Выезжелогского сельсовета |

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы:

 Муниципальное образование Выезжелогский сельсовет включает в себя два населенных пункта: д. Выезжий Лог, д. Жайма.

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных пунктов. Общая протяженность дорог – 11,0 км, грунтовые дороги. Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

Также не полностью решена проблема по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов и на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования.

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения составляет 475 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельсовета необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования.

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели:

 Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения.

 Задачи Программы:

 - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

 - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

 - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

 - обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Выезжелогского сельсовета; нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

 Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения 7 единиц;

Количество установленных мемориальных знаков 1 единица;

Количество восстановленных воинских захоронений 1 единица.

 Сроки реализации Программы 2025-2027 год.

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

 Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

 - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

 - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

 - мероприятия по санитарной очистке территории;

 - мероприятия по озеленению;

 - мероприятия по благоустройству кладбищ;

 - мероприятия по благоустройству дорог;

 - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения;

 - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности.

 Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

 В течение 2025 – 2027 годов необходимо организовать и провести:

 - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

 - различные конкурсы, направленные на озеленение улиц.

 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

 Общий объем финансирования Программы составляет 3148,97 тыс. рублей.

4. Нормативное обеспечение

 Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

 Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета.

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение состояния территории Выезжелогского сельсовета;

- привить жителям сельского поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории Выезжелогского сельсовета;

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Выезжелогского сельсовета.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения Выезжелогского сельсовета к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности Выезжелогского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 1

к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый2024 год | Очередной финансовый 2025 год | Первый год планового периода2026год | Второй год планового периода 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности»Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  |
| 1 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. руб. | Государственная статистическая отчетность | 965,0 | 850,0 | 50,4 | 0 |
|  | Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды»Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета.  |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения Информирование населения через СМИ. | Тыс. руб. | х | х | х | х | х |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Тыс. руб. | х | х | х | х | х |
| 4 | Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов сельского поселения | Тыс. руб. | х | х | х | х | х |
|  | Цель подпрограммы:3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.  |
| 5 | затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, градирование, отсыпка | Тыс. руб. | Годовой отчет по исполнению бюджета | 808,43 | 1018,30 | 294,3 | 306,1 |
| 6 | увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  | км. | Выписка из реестра муниципального имущества | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 |

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»

 **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**энергосбережения и повышения энергетической эффективности Выезжелогского сельсовета.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы; | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  |
| исполнители мероприятий подпрограммы; | Администрация Выезжелогского сельсовета |
| главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; | Администрация Выезжелогского сельсовета |
| цели и задачи подпрограммы; |  - снижение объемов потребления энергоресурсов; |
|  - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, питьевой воды; |
|  - организация учета энергетических ресурсов и воды,  |
| Целевые индикаторы и показатели результативности; | 1. Снижение расхода Электроэнергии
2. Снижение потребления холодной воды
3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг
 |
| этапы и сроки реализации подпрограммы; | Подпрограмма «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» администрации Выезжелогского сельсовета реализуется в течении 2025 – 2027 гг. |
| объемы и источники финансирования; |

|  |  |
| --- | --- |
| Период выделения средств | Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. |
|  | Общий объем | Бюджет краевой | Бюджет района | Бюджет поселения |
| Всего по программе | 2358,02 | 0 | 0 | 2358,02 |
| 2025 год | 1395,96 | 0 | 0 | 1395,96 |
| 2026 год |  481,03 | 0 | 0 | 481,03 |
| 2027 год | 481,03 | 0 | 0 | 481,03 |

 |
| ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы в целом и по годам реализации; |  В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов.  |
| система организации контроля за исполнением подпрограммы. | Администрация Выезжелогского сельсовета |

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы:

 Муниципальная подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности сформирована с учетом выполнения на территории Выезжелогского сельсовета Манского района положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности территории Выезжелогского сельсовета выполнено на основании:

а) Распоряжения Российской Федерации от 1.12.2009г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

б) Приказа министерства экономического развития от 17.02.2010г. №61 «Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

в) Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

 Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она определяет основные направления и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

 Начиная с 1 января 2020 года администрация Выезжелогского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности:

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этой программы;

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

 При переходе на расчеты за энергетический ресурсы на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели:

 2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Выезжелогского сельсовета является:

 а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального водоснабжения;

 б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий населения;

 в) реализация программы энергосбережения на территории Выезжелогского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить дефицит потребляемых энергоресурсов.

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Выезжелогского сельсовета планируется выполнить следующие мероприятия:

- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием Выезжелогского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций.

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

- выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Подпрограммы;

- ежегодное составление перечня мероприятий Подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период.

* 1. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

 Ответственность за реализацию Подпрограммы несет администрация Выезжелогского сельсовета.

 Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Выезжелогским сельским Советом депутатов.

 Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем:

 - надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию подпрограмм;

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов;

 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля за их потреблением.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация Выезжелогского сельсовета.

 Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет 2358,02 тыс. руб.

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый2024 год | Очередной финансовый 2025 год | Первый год планового периода2026 год | Второй год планового периода 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы:Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  |
| 2 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. руб. | Государственная статистическая отчетность | 1280,95 | 1416,97 | 609,05 | 609,05 |

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий финансовый год | очередной год планового периода | первый год планового периода |  | Итого на период |  |
| 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Цель подпрограммы:Повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Задача 1.экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, питьевой воды |  |  |  |  |  | 1395,96 | 481,03 | 481,03 |  | 2358,02 |  |
| Мероприятие 1.снижение объемов потребления энергоресурсов  | Администрация Выезжелогского сельсовета | 040 | 0503 | 021хххх |  | 1395,96 | 481,03 | 481,03 |  | 2358,02 | снижение объемов затрат и потребления энергоресурсов  |

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 2

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | «Охрана окружающей среды»  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  |
| Основаниеразработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;Постановление Администрации Выезжелогского сельсовета от 29 сентября 2014 года № 25 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района, их формировании и реализации».  |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Выезжелогского сельсовета  |
| Цели подпрограммы | Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета.Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельностиФормирование экологической культуры. |
| Основные задачиподпрограммы | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета.Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов.Озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета.Повышение уровня экологического информирования населения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы.  |
| объемы и источники финансирования | Период выделения средств | Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. |
|  | Общий объем | Бюджет краевой | Бюджет района | Бюджет поселения |
| Всего по программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Охрана атмосферного воздухаОхрана и восстановление водных объектов, входящих в состав территорий поселения.Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов.Озеленение территорий населенных пунктов Администрации Выезжелогского сельсовета.Экологическое информирование населения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение экологической безопасности населения. |

2. Общая характеристика разработки подпрограммы

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами

 Подпрограмма сформирована из мероприятий Выезжелогского сельсовета, связанных с окружающей средой.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех организаций, учреждений и предприятий поселения, участвующих в ее реализации.

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории Выезжелогского сельсовета.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Общая характеристика разработки подпрограммы».

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогский сельсовет Манского района.

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета, повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности.

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета;

3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

4) озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета.

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2025-31.12.2027. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2.

4.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий.

5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета.

 5.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района.

6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.

 Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет 0,00 тыс. руб.

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 1

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый2024 год | Очередной финансовый 2025 год | Первый год планового периода2026 год | Второй год планового периода 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы:Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета.  |
| 1 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения Информирование населения через СМИ. | Тыс.руб. | Х | х | х | х | Х |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Тыс.руб. | Х | х | 0,00 | х | х |
| 3 | Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов сельского поселения Выезжий Лог | Тыс.руб. | Х | х | х | х | х |
| 4 | Озеленение (приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей т.д. уходные работы за насаждениями. | Тыс.руб. | Х | х | х | х | х |

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 2

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | Очередной финансовый год  | первый год планового периода  | второй год планового периода | Итого на период |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Цель подпрограммы:Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета |
| Задача 1.Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
| Мероприятие 1. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Выезжелогского сельсовета | 040 | хххх | 022хххх |  | 0,0 | 0,0 | х | х | 0,0 | Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 3

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»

Подпрограмма

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Выезжелогского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Выезжелогского сельсовета (далее - дороги местного значения) |
| Задачи подпрограммы | 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии.1. Ремонт дорог местного значения
 |
| Целевые индикаторы подпрограммы |  - отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финансирования- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка)- затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 1618,7 тыс.рублей, в том числе: в 2025 году — 1018,3 тыс. рублей;в 2026 году — 294,3 тыс. рублей;в 2027 году — 306,1 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Выезжелогского сельсовета  |

2. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Выезжелогского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Выезжелогского сельсовета составляет 11,00 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения на территории Выезжелогского сельсовета находятся в неудовлетворительном состоянии.

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях подпрограммы.

3. Цели и задачи подпрограммы,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета.

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Выезжелогского сельсовета.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета.

5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района.

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1):

1.затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, гредирование, отсыпка)

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 1

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации |  | Текущий финансовый2024 год | Очередной финансовый 2025 год | Первый год планового периода2026 год | Второй год планового периода 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель подпрограммы:Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.  |
| 1 | затраты на содержание дорог местного значения ( очистка от снега, гредирование, отсыпка) | Тыс.руб. | Отчет об исполнении бюджета |  | 808,4 | 1018,3 | 294,3 | 306,1 |
| 2 | затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения  | Тыс.руб. | проект |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км | Выписка из реестра муниципального имущества  |  | Не менее 11 км | Не менее 11 км | Не менее 11 км | Не менее 11 км |

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 2

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год | Очередной финансовый год  | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Цель подпрограммы:Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования |
| Задача 1.Ремонт и содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  | 808,4 | 1018,3 | 294,3 | 306,1 | 1618,7 |  |
| Мероприятие 1.очистка от снега, гредирование, отсыпка | Администрация Выезжелогского сельсовета | 040 | 0409 | 023хххх | 220 | 743,8 |  1018,3 | 294,3 | 306,1 | 1618,7 | Ремонт и содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии |
| Мероприятие 2.разработка проекта и мероприятий по организации дорожного движения  | Администрация Выезжелогского сельсовета | 040 | 0409 | 023хххх | 220 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | Ремонт и содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии |

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение

к муниципальной программе администрации Выезжелогского сельсовета

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы; | «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  |
| исполнители мероприятий подпрограммы; | Администрация Выезжелогского сельсовета |
| Цели и задачи подпрограммы; |  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории Выезжелогского сельсовета. Для достижения поставленных целей предполагается решить следующих задач: -Содержание в порядке мест захоронения;-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории ;- организация благоустройства территории поселения;- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета;- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории;- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства  поселения- увековечивание памяти погибших при защите отечества |
| Целевые индикаторы и показатели результативности; | -количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 10 штук в год; количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год |
| этапы и сроки реализации подпрограммы;объемы и источники финансирования; | Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов» администрации Выезжелогского сельсовета реализуется в течение 2025 – 2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммыОбъемы и источники финансирования подпрограммы | - реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 801,5 тыс.рублей, в том числе: в 2025 году — 320,5 тыс. рублей в 2026 году — 240,5 тыс. рублей в 2027 году — 240,5 тыс. рублей |
| Система организации контроля над исполнением подпрограммы. | Администрация Выезжелогского сельсовета |

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы:

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подподпрограммы, целевые индикаторы и показатели:

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.

 Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1) организация благоустройства территории поселения;

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

5) обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Выезжелогского сельсовета; нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, решается следующими задачами:

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

— организация благоустройства территории поселения;

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к территории;

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения.

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей:

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей:

— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения.

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия:

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния территории поселения;

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы.

 Для обеспечения Подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

 - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

 - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

 - мероприятия по санитарной очистке территории;

 - мероприятия по озеленению;

 - мероприятия по благоустройству кладбищ;

 - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности.

 Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 801,5 тыс. рублей.

4. Нормативное обеспечение

 Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

 Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета.

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов:
-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства;

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства;

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его благоустройства.

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый2024 год | Очередной финансовый 2025 год | Первый год планового периода2026 год | Второй год планового периода 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения |
| 1 | рациональное и эффективное использование средств местного бюджета |  | х | х | х | х | х |
| 2 | организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения |  | х | х | х | х | х |
|  | Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения |
| 3 |  организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории |  | х | х | х | х | х |
|  | Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | Тыс. руб. | Годовой отчет по исполнению бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения в рамках программных мероприятий | Тыс. руб. | Годовой отчет по исполнению бюджета | 179,62 | 320,5 | 240,5 | 240,5 |

Глава сельсовета С.А. Цикунов

Приложение № 2

к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения |
| Задача 2.Организация и содержание мест захоронения в рамках программных мероприятий | Администрация Выезжелогского сельсовета |  |  |  |  | 179,62 | 320,5 | 240,5 | 240,5 | 801,5 |  |
| Мероприятие 1.Организация и содержание мест захоронения в рамках программных мероприятий | - | 040 | 0503 | 024хххх | 220 | 179,62 | 320,5 |  240,5 | 240,5 | 801,5 | улучшение   санитарного    и    экологического состояния села |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава сельсовета С.А. Цикунов